Apresentação Trello

- Bom dia! Bom, para iniciar, normalmente nosso grupo costuma fazer reuniões semanais para alinharmos o planejamento dos Sprints e a execução das tarefas. Durante o planejamento do Sprint (Sprint planning) atribuímos as tarefas a data de conclusão e os membros encarregados, além da descrição do que deve ser e labels nos cards que indicam o tipo de tarefa e a prioridade.

- Nosso Trello é organizado com os seguintes cards: o primeiro é o Product Backlog, onde colocamos as ideias, funcionalidades e requisitos que ainda devem ser analisadas e aprovadas ou não para entrarem na lista para produção, essa lista é gerenciada pelo Product Owner.

- Depois de planejar o sprint, movemos as tarefas aprovadas do sprint a serem realizadas para a lista “To-do” e elas ficam organizadas sequencialmente, em ordem de prioridade e entrega.

- O próximo passo é a lista “Doing”, onde ficam os cartões das atividades em que o membro está se dedicando no momento. Quando a tarefa é concluída, o membro move o card para a lista “Revisão/teste” e marca a data de conclusão, para termos noção de atrasos.

- Na lista “Revisão/teste” ficam as tarefas que serão revisadas, normalmente pelos membros que a realizaram, a fim de encontrar possíveis falhas e analisar a necessidade de retornar a tarefa na lista “Doing”, para ser refeita ou aprimorada.

- A evolução do nosso desenvolvimento está assim: nossos elementos visuais (front) estão quase todos entregues, com cerca de 6 tarefas planejadas para 2 sprints. No backend, quanto ao gerenciamento dos bancos de dados de login e cadastro já está entregue, porém ainda está pendente toda a parte relacionada ao gerenciamento do banco de dados das nossas funcionalidades de assinatura digital e certificado, esse último devido a funcionalidade ainda estar em desenvolvimento.

- Conclusão - No geral, a maior parte do projeto está pronto, porém houve alguns contratempos e algumas tarefas estão em atraso, mas ainda dentro do prazo. E a organização das tarefas no Trello tem ajudado bastante na visualização da evolução dos processos e prazos do nosso projeto.